# Full de ruta del projecte CanSat

Guia de treball per a l’alumnat de SMX2 · Curs 2026–2027

Construirem un CanSat complet per equip: satèl·lit, estació de terra, dues missions i anàlisi de dades. Avançarem amb resultats petits que es puguin provar. Cada alumne haurà de mostrar la seva aportació i explicar com funciona el conjunt.

## Comencem per aquí

| Quan | Acció | Què queda preparat |
| --- | --- | --- |
| Primera sessió | Proposar els equips; inventariar el material; preparar una idea de missió per parella. | Fitxa de missió, inventari i primer objectiu individual. |
| Segona sessió | Comparar idees; triar una missió per equip; dibuixar el sistema; obrir els espais de treball. | Missió acordada, esquema i enllaços al pla, repositori i memòria. |
| Abans del 23 d’octubre | Assignar responsables i revisors; iniciar el seguiment i revisar la viabilitat amb el docent. | Primer pla amb tasques, proves, dependències i material. |

## Les fites que ens orienten

| Fita interna recomanada | Resultat que hem de mostrar |
| --- | --- |
| 20 novembre | Primera cadena de dades reals de principi a fi. |
| 4 desembre | Primer esborrany complet del PDR. |
| 11 i 16 desembre | Revisió docent i enviament recomanat del PDR. |
| 19 febrer | Conjunt integrat amb les dues missions. |
| 12 març | Proves revisades, esborrany CDR i assaig de defensa. |

Aquestes dates són objectius interns de treball. Els terminis oficials i les vacances consten a les pàgines 2, 3 i 10. La data del CDR i la fase catalana s’ajustarà quan l’organització la confirmi.

## Què vol dir tenir una tasca acabada

El resultat està guardat, la prova està explicada, un company l’ha revisat i l’alumne responsable el pot demostrar. Si és parcial, indiquem què falta i el següent pas. Una prova fallida també és una evidència útil quan n’analitzem el resultat.

Consulta ràpida: calendari 2–3 · equips i espais 4 · rutina 5 · missió i pla 6 · proves 7 · memòria 8 · avaluació 9 · bases i terminis 10.

# Calendari de treball fins al desembre

Planifiquem des del 14 d’octubre. La proposta pressuposa treball de projecte regular cada setmana; els docents ajustaran les sessions segons les hores reals, les avaluacions, l’estada a l’empresa i el calendari del centre. Els objectius de sortida es mantenen encara que canviï una sessió.

| Període i fita interna | Treball prioritari | Entrega per validar la fase |
| --- | --- | --- |
| 14–23 octubre Fita 23/10 | Equips, inventari, propostes de missió i selecció. Comprovar elegibilitat amb el docent. | Fitxa de missió escollida, responsables, inventari i espais compartits. |
| 26 octubre–6 novembre Fita 6/11 | Comparar components; acordar dades i unitats; revisar massa, volum, energia i cost abans de comprar. | Esquema del conjunt, acord de comunicació, pressupost i missatge simulat llegit pel receptor. |
| 9–20 novembre Fita 20/11 | Llegir temperatura i pressió; transmetre, rebre, guardar i representar. Tramitar la inscripció amb marge. | Codi identificat, CSV real, gràfica amb unitats i instruccions per repetir la prova. Objectiu intern d’inscripció: 20/11. |
| 23 novembre–4 desembre Fita 4/12 | Provar la viabilitat de la missió secundària. Justificar disseny, riscos, pressupost i difusió. | Primer PDR complet, revisió inicial de requisits i resultat d’una prova secundària o límits de viabilitat justificats. |
| 9–16 desembre Revisió 11/12 Enviament 16/12 | Corregir el PDR, comprovar enllaços i permisos, incorporar només ajustos necessaris de les formacions. | Versió revisada per tots els membres; còpia presentada i justificant o registre d’enviament. |

## Desembre té menys marge útil

El 6 i el 8 de desembre es deixen fora de la planificació de sessions. Reservem la setmana del 7 al 11 per revisar i la del 14 al 18 per corregir i enviar. Del 17 al 21 només preveiem contingències, còpies i deixar anotat com reprendre el treball; cap funció nova imprescindible.

Les vacances de Nadal són del 22 de desembre de 2026 al 7 de gener de 2027, ambdós inclosos. No assignem feina obligatòria durant les vacances. El 8 de gener queda per reprendre i comprovar material si hi ha sessió; la construcció es programa des de l’11.

La inscripció oficial tanca el 30/11 a les 23.59 h. El PDR s’ha de presentar abans del 18/12. Les nostres fites del 20/11 i 16/12 deixen marge; no són terminis de l’organització.

Calendari escolar de Catalunya 2026–2027

# Calendari de construcció i verificació

| Període i fita interna | Treball prioritari | Entrega per validar la fase |
| --- | --- | --- |
| 11–29 gener Fita 29/1 | Construir la missió secundària; prototipar estructura i recuperació; completar programa i panell. | Prototip secundari amb prova i criteri d’èxit; disseny físic actualitzat; consum i pressupost revisats. |
| 1–19 febrer Fita 19/2 | Integrar satèl·lit i terra. Fer funcionar les dues missions i provar l’operació completa. | Demostració conjunta, dades guardades, massa i dimensions mesurades, incidències prioritzades i manual inicial. |
| 22 febrer–12 març Fita 12/3 | Verificar requisits; provar autonomia, comunicació, recuperació i estructura amb supervisió. Preparar el CDR. | Registre de proves, correccions comprovades, esborrany CDR i defensa amb participació de tots els membres. |
| 15–19 març | Deixar dues o més setmanes lectives de marge abans de la fase regional, quan el calendari ho permeti. | Versió estable, assaig complet i material preparat. Només correccions necessàries, repetint les proves afectades. |
| Fase regional Març–abril orientatiu | Participar segons les instruccions i dates confirmades de Catalunya. Registrar operació i resultats. | CDR segons termini oficial, verificacions i dades de proves o de vol. |
| Dues setmanes lectives després de les proves o el vol | Analitzar, justificar conclusions i deixar el projecte reproduïble. | Memòria final, dades, gràfiques, repositori identificat, manual i defensa del centre. |

## Setmana Santa i dates encara pendents

Setmana Santa: del 20 al 29 de març de 2027, ambdós inclosos. No hi programem tasques obligatòries ni les utilitzem com a marge de correcció. Des del 30 de març reprenem el treball segons les sessions del centre.

La data catalana encara s’ha de confirmar. Quan es conegui, situarem l’esborrany CDR almenys una setmana lectiva abans del seu termini i la primera operació completa dues o més setmanes lectives abans de l’esdeveniment. Si s’avança, reduirem ampliacions i replanificarem amb el docent.

## Si ens classifiquem o si no hi ha vol

Si ens classifiquem, incorporem millores de la fase catalana i preparem el PLR: revisió interna recomanada el 23 d’abril i enviament el 28, sempre que la selecció ho permeti. Termini oficial: 30 d’abril a les 23.59 h. Final nacional: 12–13 de maig.

Si no hi ha vol o classificació, mantenim el tancament escolar: demostració de taula, anàlisi de dades reals de proves i conclusions. Les dades simulades s’identifiquen explícitament. Participar o guanyar no substitueix demostrar l’aprenentatge.

# Equips i espais de treball

La proposta inicial és formar dos equips de quatre alumnes a partir de les quatre parelles. Una parella treballa principalment al satèl·lit i l’altra a l’estació de terra. Tots participen en la missió, la integració, l’anàlisi i les presentacions.

Els team leaders docents són l’Adrià i en Luis, un per equip. L’assignació a Puig Falcon i Equip B es tancarà amb la composició dels grups. L’alumnat pot proposar combinacions; els docents revisaran que tothom hi pugui treballar i aprendre.

| Part | Responsabilitat principal | Resultat per al conjunt |
| --- | --- | --- |
| Satèl·lit | Sensors, programa, ràdio, energia, estructura i recuperació. | Dispositiu provable i dades identificables. |
| Estació de terra | Recepció, registre, panell, gràfiques i anàlisi. | Sessions guardades i resultats interpretables. |
| Tot l’equip | Missió, interfícies, pressupost, proves i documentació. | Un projecte coherent que tots poden explicar. |

## Una tasca principal per persona

Cada tasca té un alumne responsable i un company revisor. Quan sigui possible, la revisió es fa des de l’altra parella. Les especialitats reparteixen feina, però no eximeixen de comprendre les altres parts. A cada revisió tècnica, un company de l’altra parella explica el funcionament o reprodueix una prova de taula.

La conducció de reunions i la redacció d’actes roten. El team leader docent orienta, revisa i tramita; el disseny, el codi, la construcció, l’anàlisi i la documentació corresponen a l’alumnat.

## On guardem cada cosa

| Espai | Funció | Què hi posem |
| --- | --- | --- |
| Web de projectes del Puig | Seguiment individual. | Objectius, aportació pròpia, evidències enllaçades, incidències i retorn docent. |
| Repositori o carpeta compartida | Font de les evidències. | Codi, esquemes, dades, proves, manuals i versions presentades. |
| Pla compartit de l’equip | Organitzar la feina. | Tasques, dependències, responsables, revisors, dates i estat. |
| Memòria compartida | Explicar el projecte. | Decisions, disseny, funcionament i conclusions amb enllaços a proves. |
| Web pública CanSat | Difondre avenços. | Resums i gràfiques seleccionats; publicació docent amb Pages CMS. |

Guardem cada evidència una sola vegada i reutilitzem el seu enllaç. L’acta recull decisions i compromisos; l’autoseguiment explica qui ha fet què; la memòria explica el sistema. Els comentaris interns docents no es publiquen ni substitueixen el retorn que necessita l’alumne.

Autoseguiment a la web de projectes del Puig

# Rutina setmanal i ajuda

| Moment | Acció | Temps orientatiu |
| --- | --- | --- |
| Inici del bloc | Dir la tasca principal, el resultat esperat i les dependències. | 3 minuts per equip |
| Durant el treball | Construir, provar i guardar evidències quan es produeixen. | Bloc principal de treball |
| Final de setmana | Actualitzar autoseguiment i pla; afegir a la memòria allò que ha canviat. | 5–10 min individuals i 10 min de memòria |
| Reunió setmanal | Mostrar resultats, decidir i repartir els passos següents. | 15–20 minuts |
| Cada dues setmanes | Demostració de cada parella i explicació creuada; substitueix la reunió setmanal. | 30 minuts |

## Com omplim l’autoseguiment

| Camp real de la web | Contingut mínim útil |
| --- | --- |
| Objectius de la setmana | Una o dues tasques amb resultat i prova prevista. Enllaç o identificador del pla. |
| Treball realitzat | Què he fet jo, què hem fet plegats, resultat de la prova i evidència. Indicar què falta. |
| Incidències | Problema, efecte, què he provat i ajuda que necessito. Si no n’hi ha, indicar-ho. |
| Objectius assolits? | Triar l’opció del formulari i justificar-la a Treball realitzat. |
| Valoració del tutor | La completa el docent: revisa evidència i comprensió i concreta el següent pas. |

## Exemple de seguiment individual

Objectiu: desenvolupar el lector de telemetria i guardar un CSV que conservi equip, seqüència, temps i mesures. Prova prevista: missatge correcte i missatge incomplet.

Treball realitzat: he implementat lectura i guardat; la meva parella ha preparat el panell. Hem provat dades simulades i he enllaçat codi, CSV i resultat. L’enllaç amb el transmissor real queda pendent per a la setmana següent.

Incidència: faltava un camp. He afegit validació i guardat els dos casos de prova. Necessito acordar amb l’altra parella què s’enviarà quan falli un sensor. És un exemple orientatiu, no una prova ja feta.

## Quan ens bloquegem

Si una tasca queda bloquejada durant una sessió, anotem què hem provat, avisem el docent i acordem una tasca alternativa útil. No esperem a la reunió setmanal. Si el canvi afecta l’altra parella, l’avisem abans de modificar la interfície.

L’acta només recull data, assistents, evidències mostrades, decisions i compromisos amb responsable i pròxima comprovació. Una prova fallida ben descrita ajuda a decidir què corregir.

# Missió i pla inicial

Cada parella prepara una proposta: quatre idees en total. Dins de cada equip comparem les dues propostes i n’escollim una. La missió secundària ha de respondre una pregunta o demostrar un comportament amb un criteri d’èxit mesurable.

| Fitxa de proposta | Què hem de concretar |
| --- | --- |
| Pregunta o demostració | Què volem investigar o demostrar i per què ens interessa? |
| Mesures i unitats | Quines dades necessitem o quin comportament observarem? |
| Criteri d’èxit | Quin resultat i quina prova ens permetran valorar l’objectiu? |
| Parts necessàries | Què ha de fer el satèl·lit i què ha de fer l’estació de terra? |
| Viabilitat | Temps, cost, volum, massa i consum. Què depèn de compres o d’una comprovació? |
| Versió mínima i alternativa | Quina prova petita podem fer aviat? Com reduirem l’abast si una part falla? |

## Triem una missió assumible

Comparem valor científic o tecnològic, facilitat de verificar el resultat, recursos disponibles i riscos. Abans del 4 de desembre volem una prova inicial de viabilitat: no cal tenir tota la missió construïda.

“Posar una càmera” no defineix encara una missió. Una proposta més concreta seria comprovar si unes imatges permeten distingir dos tipus de superfície, especificant mostres, condicions i mètode d’avaluació. És un exemple per discutir, no una missió escollida.

## Tasques i pressupost

El pla de l’equip té un únic lloc de consulta. Camps mínims: tasca, responsable, revisor, hores estimades, dependència, data interna, resultat esperat i estat. Quan es treballa, s’hi afegeixen hores dedicades i evidència. Dues persones treballant dues hores sumen quatre hores persona.

Estats recomanats: pendent, en curs, bloquejada, en revisió i validada. Una tasca passa a validada quan té resultat, prova i revisió. Cada persona manté una tasca principal activa.

El pressupost separa material de vol, terra, material disponible i compres. Guardem quantitat, preu unitari, font, data, total i estat de compra. El docent revisa les compres abans de fer-les. El material cedit de vol es compta pel valor de mercat.

## Abans de comprar o afegir funcions

•  Validar compatibilitats de sensors, ràdio, receptor i alimentació.

•  Comprovar l’espai, la massa prevista, el consum i les limitacions de les bases.

•  Prioritzar la cadena mínima i la missió elegida. Internet en directe i sensors addicionals són ampliacions després que el sistema bàsic funcioni.

En cada revisió, decidim què mantenim, què simplifiquem i què deixem per més endavant. Les vacances no compensen una estimació massa optimista.

# Integració i proves repetibles

| Part | Primer resultat | Evidència |
| --- | --- | --- |
| Sensors i programa | Temperatura i pressió identificables; registre del que s’envia. | Codi, esquema i dades. |
| Ràdio i energia | Recepció compatible, configuració anotada i consum mesurat. | Configuració, registre i mesures. |
| Estructura i recuperació | Distribució viable i pla de proves supervisades. | Disseny, materials, massa i proves. |
| Recepció i registre | Interpretar missatges i guardar una sessió. | Lector, CSV i casos vàlids i erronis. |
| Panell i anàlisi | Valors amb unitats, gràfiques i estat de recepció. | Demostració i gràfiques amb context. |
| Missió secundària | Experiment o demostració amb criteri d’èxit. | Pla de prova, dades i interpretació. |

## Acord de comunicació

Documentem identificador d’equip, camps i tipus, unitats, seqüència, significat del temps, ritme d’enviament, configuració de ràdio i tractament de dades absents. Si canvia el format, les dues parelles acorden la nova versió i repeteixen la prova.

Exemple inicial: equip=PF; seq=42; temps_s=12.0; temperatura_C=21.4; pressio_hPa=1012.8. Són valors simulats. El temps s’ha de definir, per exemple segons des de l’encesa; un sensor fallit ha de tenir un valor o estat inequívoc, mai una mesura inventada.

## Prova interna de la cadena mínima

Objectiu de classe proposat: registrar una sessió de taula de cinc minuts amb dades reals. Aquest temps és un criteri docent de prova, no un requisit oficial de vol.

•  Llegir primer missatges simulats identificats com a tals i després el transmissor real.

•  Desar un CSV amb equip, seqüència, temps, mesures i unitats documentades; reobrir-lo i regenerar la gràfica.

•  Detectar camps erronis, salts de seqüència i dades d’un altre equip sense barrejar-les.

•  Interrompre i reprendre l’enllaç de manera controlada: mostrar pèrdua i retorn de recepció; anotar el llindar de temps acordat.

•  Fer que un company repeteixi la prova amb les instruccions guardades.

En l’anàlisi final, estudiem l’evolució de l’altitud a partir de la pressió, indicant el model i la referència utilitzats. Relacionem les gràfiques amb els objectius de missió i distingim mesures, estimacions i limitacions.

## Registre de cada prova

Anotem objectiu o requisit, data, responsable, versió de maquinari i codi, condicions, resultat esperat, resultat observat i evidència. Si falla, afegim causa possible, correcció i nova comprovació. Canviar un component obliga a repetir les proves que afecta.

Mesurem el que podem comprovar i indiquem què continua pendent. Les proves físiques es planifiquen amb el docent; cap demostració de classe substitueix la inspecció i autorització de vol.

# Memòria compartida i informes

Cada equip manté una única memòria del CanSat complet, enllaçada a Memòria compartida de la web de projectes. Tots hi poden editar. Es crea a l’inici i s’actualitza uns deu minuts cada setmana amb decisions, resultats i enllaços.

| Apartat del centre | Contingut CanSat |
| --- | --- |
| 1 Presentació | Context, pregunta de missió i objectius verificables. |
| 2 Estratègia i planificació | Repartiment, calendari, pressupost, prioritats, difusió i motius dels canvis. |
| 3 Anàlisi | Requisits, situacions d’ús, alternatives i elecció justificada. |
| 4 Disseny | Arquitectura, esquemes elèctrics i mecànics, missatges, CSV i panell. |
| 5 Desenvolupament | Muntatge, codi, funcions, proves, incidències i correccions. Distingir complet, parcial i pendent. |
| 6 Conclusions | Assoliment dels objectius amb dades, aprenentatges, desviacions i limitacions. |
| 7 Glossari | Termes i sigles realment utilitzats, definits i ordenats alfabèticament. |
| 8 Bibliografia | Fonts tècniques, bases i formacions; aplicar la guia del centre amb un exemple de citació acordat. |
| 9 Annexos | Protocols, registres, esquemes detallats i manual. Cada annex té lletra i títol i es cita al cos. |

No cal afegir bases de dades ni diagrames que no utilitzem. El model de dades pot ser la telemetria i el CSV: camps, tipus, unitats, equip i dades absents. El codi complet queda al repositori.

## Qui redacta i qui revisa

Qui fa la tasca redacta la seva explicació i enllaça la prova. Un company de l’altra parella revisa que s’entengui i sigui coherent amb el sistema. El docent deixa retorn a Comentaris del tutor. Les correccions s’identifiquen i es presenten de nou; tenir text no implica haver acabat.

Per a cada objectiu, una taula breu permet trobar tasca, prova, resultat, evidència i apartat. Exemple: rebre temperatura i pressió → prova conjunta → CSV i gràfica → resultat i incidències → apartat 5 i annex de proves.

## Reutilitzem el treball per als informes

| Informe | Què aprofitem de la memòria |
| --- | --- |
| PDR Revisió preliminar | Objectius, equip, planificació, proposta, pressupost i difusió; decisions obertes identificades. |
| CDR Revisió crítica | Disseny actual, desenvolupament, estació de terra, proves i pressupost; avenços i pendents justificats. |
| PLR Informe previ al llançament | Només si ens classifiquem: estat final, operació, proves i millores de la fase catalana. |

Adaptem cada informe a la plantilla oficial vigent. Tots llegeixen la versió completa, comprovem la coherència entre esquemes, codi i dades, i guardem la còpia presentada.

Guia de la memòria del centre

# Avaluació i formació

Valorem el resultat de l’equip i l’aprenentatge de cada persona. Les evidències compartides poden ser les mateixes, però cadascú identifica la seva contribució i respon preguntes. La qualificació s’aplica segons els criteris i les ponderacions del mòdul que comuniqui el docent.

| Criteri | Què es comprova | Àmbit |
| --- | --- | --- |
| Funcionament i proves | El resultat es demostra, té registres i es pot repetir; les limitacions estan explicades. | Equip |
| Decisions i anàlisi | Les eleccions es justifiquen; les conclusions responen als objectius i a les dades. | Equip i individual |
| Comprensió tècnica | L’alumne explica la seva part, les interfícies i una prova; pot respondre sense delegar-ho tot. | Individual |
| Aportació i col·laboració | Tasques i evidències identificades; revisió de companys, comunicació i resposta als bloquejos. | Individual |
| Documentació i defensa | Memòria coherent, fonts i versions consultables; cada alumne participa i explica decisions. | Equip i individual |

## Escala de retorn per a cada criteri

| Nivell | Indicador observable |
| --- | --- |
| Consolidat | Resultat verificat; explicació autònoma i justificada; revisió o reproducció per un company. |
| Assolit | Resultat suficient i evidència consultable; explica el procés i les limitacions principals. |
| En procés | Resultat parcial o prova incompleta; identifica què falta i acorda com comprovar-ho. |
| Pendent d’evidència | No es pot comprovar l’aportació o el resultat, o l’explicació encara no permet entendre’l. |

Una prova fallida pot demostrar bona planificació i anàlisi; no acredita que el requisit funcioni. Registrem les dues coses per separat. Les hores, els commits i l’assistència orienten el seguiment, però necessiten context i comprensió.

## Formacions dels dimarts

ESERO anuncia sessions del 27 d’octubre al 15 de desembre de 2026, de 17 a 19 h, hora peninsular. Dates derivades del rang anunciat: 27/10; 3, 10, 17 i 24/11; 1, 8 i 15/12. Es confirmarà cada sessió i l’accés; especialment el 8/12. La capçalera del web encara indica 2025/2026.

Abans: portar una pregunta del projecte. Durant: anotar una idea útil i la font. Després: triar una prova petita o revisar una decisió. Cada alumne explica què ha entès i vincula l’aplicació a l’autoseguiment. L’ús de gravacions i l’assistència es coordinen amb els docents.

El primer PDR ja ha d’estar complet el 4 de desembre. La sessió del 15 serveix per a ajustos puntuals; no esperem que acabi la formació per decidir tot el disseny.

Formacions i recursos CanSat a ESERO

# Bases i verificacions oficials

Les bases i les instruccions territorials són la referència completa. Aquesta guia organitza el treball del centre i no les substitueix. Els docents comprovaran elegibilitat, admissió dels dos equips i tràmits catalans.

| Fita oficial | Termini publicat | Objectiu intern recomanat |
| --- | --- | --- |
| Inscripció | 30/11/2026 · 23.59 h | Tramitada el 20/11. |
| PDR | Abans del 18/12/2026 | Esborrany 4/12; revisió 11/12; enviar 16/12. |
| CDR i fase catalana | Data catalana per confirmar; marc general març–abril. | Esborrany 12/3 o una setmana lectiva abans del termini, si és anterior. |
| PLR si ens classifiquem | 30/4/2027 · 23.59 h | Revisar 23/4 i enviar 28/4 si la selecció ho permet. |
| Final nacional si ens classifiquem | 12–13/5/2027 | Preparar operació i material amb antelació. |

## Revisió inicial dels requisits

Equips de 3–6 alumnes elegibles de 14–19 anys; almenys un 50 % amb nacionalitat d’un estat membre o associat de l’ESA. Comprovació individual amb el docent abans de la inscripció.

| Requisits a consultar | Comprovació prevista |
| --- | --- |
| R1–R2 · Volum i massa | 115 × 66 mm, excepcions segons bases; 300–350 g. Disseny inicial i mesura final. |
| R3–R5 · Energia i seguretat | Sense LiPo ni materials perillosos; autonomia mínima de 4 h; accés a bateria i encès. |
| R6–R9 · Recuperació i estructura | Recuperació reutilitzable; unió de 50 N i estructura per a 20 g. Pla supervisat; R8 és recomanació. |
| R10–R13 · Ràdio i localització | Freqüència assignable, control de transmissió i dades inequívocament identificades; R13 és recomanació. |
| R14–R15 · Cost i preparació | Material de vol màxim 500 €, cessions a valor de mercat; terra exclosa. Operació segons organització. |

El registre complet inclou tots els requisits de les bases, responsable, prova prevista, versió, resultat i evidència. Distingim pendent, verificat i no conforme. L’autorització de vol correspon a l’organització.

## Fonts i calendari que revisarem

Bases oficials CanSat 2026–2027

CanSat Catalunya a l’ESEIAAT UPC

Calendari escolar de Catalunya

Fonts consultades el 14 d’octubre de 2026. La pàgina UPC consultada encara correspon a CanSat 2026; no n’extrapolem dates a 2027. Els dies locals, de lliure disposició i les sessions efectives es contrastaran amb el calendari del Puig.